DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE

Piano di gestione

Attività di aggiornamento

DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento del Piano di gestione

del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

(Dir. 2000/60/CE, art. 13 e D.Lgs. 152/2006, art. 117)

Misure in materia di informazione e

consultazione pubblica

(ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 66 comma 7a del D.Lgs.

152/2006)

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 	Autorità di Bacino del fiume Adige

Segreteria organizzativa: tel +39.041.714444 email consultazione@alpiorientali.it sito internet http://www.alpiorientali.it

data

tipo

formato

dimensione identificatore

creazione: 24/10/2012; ultima modifica: 18/12/2012

documento preliminare

Microsoft Office Word

34 pagine totali

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica.doc

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

INDICE

1.

2. 3.

4.

INTRODUZIONE

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE

ATTIVITÀ PREGRESSE DI CONSULTAZIONE SUI RECENTI ATTI DI PIANIFICAZIONE

PERTINENTI AL PIANO DI GESTIONE

ATTORI E LUOGHI DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

4.1. LE AUTORITÀ PROCEDENTI

4.2. INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI PORTATORI DI INTERESSE

4.3. I LUOGHI DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA

4.4. ULTERIORI STRUMENTI DI INFORMAZIONE PUBBLICA

4.5. ARTICOLAZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA PRESSO I LABORATORI

1

4

6

889

11 14 15

4.5.1. 	FASE 1 ‐ INFORMAZIONE 	15 4.5.2. 	FASE 2 ‐ CONSULTAZIONE 	16 4.5.3. 	FASE 3 ‐ PARTECIPAZIONE 	17

4.6. ESITI DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RISULTATI

EMERSI 	17

5. 	ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE TRANSFRONTALIERA 	19

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

1. 	Introduzione

La Direttiva Quadro 2000/60/CE, altrimenti detta Direttiva Quadro Acque (DQA), ha

l'obiettivo di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle

acque costiere e sotterranee che:

a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli

ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente

dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine

delle risorse idriche disponibili;

c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico,

anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose

prioritarie;

d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne

impedisca l'aumento e

e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

L'art. 4 della succitata direttiva precisa gli obiettivi ambientali che devono essere

perseguiti. In particolare:

a) per le acque superficiali:

-	gli Stati Membri attuano le misure necessarie per 	impedire 	il

deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali;

-	gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici

superficiali, (¼) al fine di raggiungere un buono stato delle acque

superficiali entro il 2015;

-	gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici superficiali e

quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle

acque superficiali entro il 2015;

-	gli Stati membri attuano le misure necessarie al fine di ridurre

progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi o le perdite di

sostanze pericolose prioritarie;

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

1

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

b) per le acque sotterranee:

-	gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare

l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il

deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei;

-	gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici

sotterranei e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque

sotterranee;

-	gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze

significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

c) per le aree protette:

-	gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro il

2015, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma delle quale le singole aree protette sono state istituite.

L'art. 13 della direttiva prevede che, per conseguire gli obiettivi sopra indicati, ogni Stato Membro provveda a far predisporre, per ciascun distretto idrografico, un piano di gestione del bacino idrografico.

Nell'ambito della normativa nazionale di recepimento della Direttiva (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), il PdG-AO rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale (art. 65 del citato decreto) e ne costituisce pertanto piano stralcio.

Adozione ed approvazione del Piano di gestione devono avvenire secondo le procedure stabilite dall'art. 66; in particolare le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione (ed aggiornamento) del piano di gestione "devono garantire la

partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore" (art. 117).

Nell'ambito del Distretto idrografico delle Alpi Orientali le Autorità competenti hanno provveduto a redigere il relativo piano di gestione (Piano di gestione delle acque dei bacini idrografici delle Alpi Orientali), di seguito identificato con l'acronimo PdG-AO, adottato dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico, riuniti in seduta comune in data 24 febbraio 2010.

La Direttiva quadro acque (art. 13, comma 7) prevede che il piano di gestione sia riesaminato ed aggiornato ogni sei anni; il prossimo aggiornamento del piano dovrà dunque essere redatto e pubblicato entro il 22 dicembre 2015.

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

2

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

Tale processo di riesame e riaggiornamento del piano deve svilupparsi con il più ampio coinvolgimento del pubblico, incoraggiando la partecipazione attiva di tutte le parti interessate. A tale scopo l'art. 14 della direttiva dispone che siano pubblicati e resi

disponibili per eventuali osservazioni del pubblico:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa

una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre

anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque

importanti, identificati per bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio

del periodo cui si riferisce il piano;

c) copie del progetto di aggiornamento del piano di gestione, almeno un anno

prima del periodo cui il piano si riferisce.

Deve essere garantito un periodo di almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione di ognuno di detti documenti per la trasmissione di eventuali osservazioni da parte del pubblico.

Il Piano in argomento è anche assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica: devono pertanto essere soddisfatte le procedure individuate dagli artt. 11-18 del D.Lgs. 152/2006 e le iniziative di consultazione previste nello specifico.

L'applicazione dei dispositivi sopra richiamati e le scadenze in essi rappresentate portano alla definizione del calendario delle attività illustrato mediante il crono- programma riportato nell'Allegato 1.

Scopo di questo documento programmatico è pertanto quello di illustrare il percorso ed i contenuti che verranno attivati per promuovere la partecipazione pubblica, intesa come accesso alle informazioni, consultazione e partecipazione attiva e che accompagnerà la predisposizione del PdG-AO nelle sue varie fasi.

Gli elementi essenziali del percorso da effettuare sono illustrati nel capitolo

"Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la presentazione del Piano".

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

3

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

2. Il calendario delle attività per l'aggiornamento del piano di gestione

Il calendario associato al ciclo della direttiva costituisce un altro fattore importante per determinare i tempi della partecipazione pubblica. Infatti ogni fase della pianificazione offre una diversa opportunità di partecipazione.

La successiva tabella riassume le diverse fasi di attuazione della direttiva preordinate all'aggiornamento del piano di gestione, entro il mese di dicembre 2015.

Scadenza 	Attività e corrispondenti elaborati 	Riferimento normativo

Entro dicembre 	Pubblicazione, del calendario e del programma di lavoro per l'aggiornamento del DQA, art. 14, comma 1,

2012 	piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive 	punto a)

D.Lgs. art. 66 comma 7

punto a)

Entro dicembre 	Elaborazione di un rapporto contenente: 	DQA, art. 5

2013

---

un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico;

un esame dell'impatto ambientale delle attività umane e

un'analisi economica dell'utilizzo idrico

Entro dicembre 	Pubblicazione di un rapporto contenente una valutazione globale provvisoria dei DQA, art. 14, comma 1,

2013

Entro dicembre

2014

Entro dicembre

2015

problemi di gestione delle acque, identificati per bacino idrografico

Pubblicazione del progetto di aggiornamento del piano di gestione

Pubblicazione dell'aggiornamento del piano di gestione

punto b)

D.Lgs. art. 66 comma 7

punto b)

DQA, art. 14, comma 1,

punto c)

D.Lgs. art. 66 comma 7

punto c)

DQA, art. 13, comma 7

La procedura di valutazione di valutazione ambientale strategica, come disciplinata

dal D.Lgs. 152/2006, prevede, i seguenti passi sequenziali:

Scadenza

Attività e corrispondenti elaborati

Elaborazione di un rapporto ambientale preliminare sui possibili impatti

ambientali significativi derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento piano

Invio del rapporto preliminare all'autorità competente (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) che inoltra il documento ai soggetti

competenti in materia ambientale per acquisirne il parere

Riferimento normativo

D.Lgs. 152/2006, art.

12, comma 1 e art. 13

comma 1

D.Lgs. 152/2006, art.

12, commi 1 e 2

Entro tre mesi dall'invio L'autorità competente, tenendo conto anche dei contributi pervenuti da parte dei 	D.Lgs. 152/2006, art.

del rapporto 	soggetti competenti in materia ambientale, emette il provvedimento di verifica di 	12, comma 4

preliminare 	assoggettabilità

Nel caso in cui il provvedimento di verifica escluda l'aggiornamento del piano dalla Valutazione ambientale strategica, la procedura

si conclude con la pubblicazione del provvedimento, altrimenti si procede secondo i seguenti passaggi:

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

4

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

Scadenza

Entro tre mesi dal

positivo esito di assoggettabilità

Attività e corrispondenti elaborati

Consultazione con le autorità competenti e gli altri soggetti competenti in

materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle

informazioni da includere nel rapporto ambientale

Pubblicazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica

contestualmente alla pubblicazione del progetto di aggiornamento del piano

Riferimento normativo

D.Lgs. 152/2006, art.

13, comma 2

D.Lgs. 152/2006, art.

13, comma 5

Entro il termine di 60 Consultazione sul progetto di aggiornamento del piano e sul rapporto 	D.Lgs. 152/2006, art.

gg dalla pubblicazione ambientale 	14, comma 3

dell'avviso

Entro 90 gg dalla 	Espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente di concerto 	D.Lgs. 152/2006, art.

chiusura della 	con il Ministro per i beni e le attività culturali 	15, comma 1

consultazione

In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione e come espressamente disposto dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla direttiva quadro acque dovranno coordinarsi con quelle relative alla valutazione ambientale strategica "in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti".

Il percorso di partecipazione pubblica finalizzato all'aggiornamento del piano di gestione dovrà anche trovare la più idonea armonizzazione con l'analogo percorso di partecipazione pubblica già individuato per la redazione del piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dalla direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010.

Tale armonizzazione sarà sviluppata al duplice scopo di non ingenerare confusioni e fraintendimenti tra i diversi atti di pianificazione durante il percorso di partecipazione pubblica e di garantire il coordinamento nell'applicazione delle due direttive previsto ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2007/60/CE e dall'art. 9 del D.Lgs. 49/2010.

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

5

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

3. Attività pregresse di consultazione sui recenti atti di pianificazione

pertinenti al Piano di gestione

Nell'ambito delle attività di pianificazione pertinenti al Piano di Gestione e promosse nel territorio dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, sono già state effettuate nel recente passato delle procedure di partecipazione pubblica; tali iniziative, seppur predisposte secondo differenti fondamenti normativi (legge 183/89, D.lgs. 152/99, ecc.), sono tuttavia sostanzialmente coerenti ai principi ed allo spirito fondante della Direttiva 2000/60/CE ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 14. Tali iniziative di coinvolgimento delle parti interessate vanno ad integrare e completare quanto descritto nel presente documento.

La successiva tabella sintetizza gli atti di pianificazione ad area vasta per i quali sono stati sviluppate o sono in fase di sviluppo attività di consultazione ed i relativi soggetti promotori.

ENTE COMPETENTE

Autorità di bacino del fiume Adige

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,

Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Autorità di bacino Interregionale Fissero

Autorità di bacino interregionale Lemene

Autorità dei bacini regionali del FVG

Autorità dei bacini regionali del Veneto

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Regione del Veneto

Regione Lombardia

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

----

-

-

------

----

-

-

-

-

-

---

-

ATTO PIANIFICATORIO

Piano Pilota dell'Adige nel tratto Pontoncello -Tombazosana

Bilancio idrico superficiale di primo livello del fiume Adige

Progetto di ricerca scientifica PARTY

Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di

tutela delle acque (art.. 44 D.Lgs 152/99)

Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave

Piano di sicurezza idraulica del Livenza

Piano di sicurezza idraulica del Tagliamento

Piano di sicurezza idraulica del Piave

Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) del Livenza

Progetto PAI Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta Bacchiglione

Piano per l'Assetto Idrogeologico

Piano per l'Assetto Idrogeologico Lemene

Piano per l'Assetto Idrogeologico

Piano per l'Assetto Idrogeologico Sile

Piano per l'Assetto Idrogeologico Pianura Livenza-Piave

Piano stralcio al piano di tutela delle acque

Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche

Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche

Piano di tutela delle acque

Piano di tutela delle acque

Programma di tutela e uso delle acque

Piano di tutela delle acque

Laboratorio Tagliamento

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

6

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

Nell'ambito delle attività di pianificazione sopra richiamate sono state inoltre sviluppate apposite attività di informazione, consultazione, partecipazione attivate con laboratori

ove sono state sviluppate esperienze diversificate di settore. In particolare:

LABORATORIO

Laboratorio LIVENZA anno 2007

Laboratorio ISONZO anno 2012

Laboratorio Vipacco - anno 2012

Laboratorio Tagliamento - anno 2011

-

-

-

-

ATTO PIANIFICATORIO

Percorso partecipato riguardante il Piano di sicurezza idraulica del Livenza

Percorso partecipato per individuare proposte condivise sulla gestione

transfrontaliera delle portate del fiume Isonzo in relazione agli impegni assunti

dall'Italia negli accordi di Osimo

Percorso partecipato per sviluppare e sperimentare approcci innovativi per la

prevenzione del rischio idraulico. Nell'ambito del Progetto di ricerca Kulturisk

Percorso partecipato riguardante il Piano di sicurezza idraulica del Tagliamento

Risulta infine opportuno citare una specifica attività di partecipazione ancora in corso.

Come già accennato nel capitolo precedente, a partire dal luglio 2012 è stato avviato

un articolato percorso di consultazione pubblica propedeutico all'implementazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni che sarà redatto ai sensi della direttiva 2007/60/CE entro il 2015.

Per ulteriori dettagli si rimanda al sito internet dedicato http://www.alpiorientali.it.

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

7

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

4. Attori e luoghi del percorso di partecipazione pubblica

4.1. Le Autorità procedenti

Costituiscono Autorità procedenti per processo di aggiornamento del Piano di gestione

delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali:

-	le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo,

Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione1;

-	la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

-	la Regione Veneto;

-	la Regione Lombardia;

-	la Provincia Autonoma di Trento;

-	la Provincia Autonoma di Bolzano

La successiva Tabella chiarisce, in forma sintetica, le singole competente che i succitati soggetti istituzionali assumono nel percorso di aggiornamento del Piano di gestione delle acque.

Soggetto istituzionale

Autorità di bacino del fiume Adige Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,

Competenza

Coordinamento, preparazione e produzione del

piano di gestione, con particolare riguardo al

Riferimento normativo

Legge 183/1989

D.Lgs. 152/2006

Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta- programma delle misure 	Legge 13/2009

Bacchiglione

Regione Lombardia

Regione del Veneto

Partecipazione pubblica e consultazione

Individuazione, tipizzazione e classificazione dei

corpi idrici

D.Lgs. 219/2010, art. 4

D.M. 17 luglio 2009

D.M. 16 giugno 2008, n. 131

D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30

Regione Autonoma Friuli Venezia Monitoraggio dei corpi idrici dei corpi idrici 	D.M. 14 aprile 2009, n. 56

Giulia

Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Bolzano

Individuazione degli obiettivi

Individuazione dei programmi delle misure

Partecipazione pubblica e consultazione

D.M. 17 luglio 2009

D.M. 8 novembre 2010, n.

260

Le succitate amministrazioni costituiranno anche i luoghi di formale deposito dei documenti redatti nonché recapito dove inoltrare le eventuali osservazioni.

Di seguito sono specificati i relativi indirizzi:

•	Autorità di bacino del fiume Adige

Piazza Vittoria 5 - 38100 TRENTO

1 Infatti, nelle more dell'attivazione delle Autorità di bacino distrettuali, la legge 13/2009 e, successivamente, il D.Lgs. 219/2010 (art. 4 - disposizioni transitorie) hanno affidato alle Autorità di bacino di rilievo nazionale (nate cioè ex lege

183/1989) il compito di svolgere funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi bacini idrografici

nel contesto delle attività di aggiornamento dei piani di gestione

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

8

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

•	Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-

Bacchiglione

Cannaregio 4314 - 30121 VENEZIA

•	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna

- Servizio gestione risorse idriche

- Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento

Via Giulia, 75/1 - 34126 TRIESTE

•	Regione del Veneto

Segreteria Regionale Ambiente e Territorio

Direzione Tutela Ambiente

Servizio tutela acque

Palazzo Linetti, Cannaregio 99 - Calle Priuli - 30121 VENEZIA

•	Regione Lombardia

Sede Territoriale di Mantova

Corso V. Emanuele, 57 - 46100 MANTOVA

•	Provincia Autonoma di Bolzano

Ufficio Tutela acque

Palazzo 9, via Amba Alagi 35 - 39100 BOLZANO

•	Provincia Autonoma di Trento

Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche

P.zza Silvio Pellico, 8 - 38100 TRENTO

4.2. Individuazione preliminare dei portatori di interesse

Al fine di ottimizzare la diffusione sul territorio delle attività di consultazione, é importante ampliare al massimo la sfera dei soggetti portatori di interesse ("pubblico in generale") definiti stakeholder con termine anglosassone (d'ora in poi SH), da raggiungere attraverso l'utilizzo di vari strumenti di comunicazione (forum ed eventi di presentazione, pubblicazione sul web, comunicazione via mail, comunicati stampa).

Quale presupposto per dare avvio a tali attività è stata dunque operata una mappatura degli SH che comprendesse le principali componenti delle amministrazioni, della società civile, delle comunità locali e delle realtà produttive potenzialmente interessate dagli effetti del Piano.

Data l'ampia estensione territoriale dell'ambito di applicazione del piano di gestione

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

9

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

(quasi 40.000 kmq) e la pluralità di interessi circa la materia oggetto di pianificazione (risorsa acqua), l'individuazione degli Stakeholder risulta una fase particolarmente determinante per la stesura definitiva del piano e per il soddisfacimento della direttiva europea in termini di consultazione pubblica.

La significativa e recente esperienza delle Autorità di bacino nell'ambito dei processi partecipativi è stata utilizzata per la definizione dei soggetti portatori di interesse da coinvolgere fin da subito nella consultazione.

Si è scelto pertanto di individuare un elenco preliminare di Stakeholder sulla base di un'analisi delle relazioni che intercorrono tra i vari soggetti, le problematiche che il piano di gestione punta a risolvere e le misure che sono previste per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

In tal senso sono state identificate le seguenti categorie di soggetti:

RUOLO

AMMINISTRATORI

FRUITORI DELLA RISORSA IDRICA

FRUITORI DEL

TERRITORIO

SOCIETA' CIVILE

ATTRIBUZIONE

PIANIFICATORI E

AMMINISTRAZIONE

ATTIVA

ASSOCIAZIONI/

COMITATI

RICERCA/ PROFESSIONI

SPECIFICA

Uso potabile/ igienico

sanitario

Uso Agricolo/ ittiogenico

Uso Idroelettrico

Uso Industriale

Uso Ricreativo

Navigazione interna

ESEMPI

Stato, Regioni, Province, AATO, ARPA ...

Comuni, servizi idrici integrati,...

Consorzi di bonifica,...

Produttori elettrici,...

Distretti industriali,...

Pescatori, diportisti,...

Associazioni di categoria (agricoltori, industriali, commercianti,...),...

Ambientalisti, comitati di salvaguardia,

associazioni tematiche,...

Università, Enti di ricerca, ordini

professionali

Tutti coloro che richiedono espressamente di partecipare

Sulla base di tale elenco, che comunque non ha la pretesa di risultare esaustivo, sono stati individuati un primo blocco di Stakeholder che saranno invitati all'evento di lancio (di avvio) della partecipazione pubblica e a cui sarà chiesto di segnalare ulteriori soggetti che dovessero essere coinvolti nelle fasi di consultazione.

Sarà comunque lasciata aperta la partecipazione agli incontri e l'accesso alle informazioni a chiunque ne farà richiesta al fine di dar seguito ad un processo di auto-

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

10

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

configurazione dei soggetti da interessare.

In occasione del periodo di osservazione successivo alla pubblicazione del presente calendario sarà peraltro possibile agli SH segnalare eventuali soggetti non ricompresi in tale operazione preliminare di mappatura.

4.3. I luoghi della partecipazione pubblica

Una considerazione riguardo alla partecipazione attiva è senza dubbio da rivolgere al modo con cui si ritiene di svilupparla, incoraggiarla e coordinarla.

Le esperienze maturate attraverso i Laboratori sopra richiamati, nonché l'esigenza di coordinare le attività con quelle del Piano di Gestione delle Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60, induce a ritenere necessario l'organizzazione di focal point distribuiti sul territorio nei quali sviluppare nel tempo le fasi di informazione, consultazione, partecipazione e nei quali i partecipanti possano progressivamente acquisire dimestichezza con l'argomento, comprendere gli elaborati di Piano e contribuire con competenza alla partecipazione attiva.

L'individuazione di tali focal point, seppure effettuata a scala di singolo bacino, tiene conto della possibilità di sviluppare l'organizzazione degli incontri, anche per motivi logistici ed organizzativi, per due o più bacini contigui nella medesima sede.

Si riportano di seguito le localizzazioni proposte per ospitare i predetti focal point, come individuate dalle Autorità di bacino d'intesa con le competenti Regioni e Province Autonome.

Le strutture che ospiteranno i laboratori saranno individuate nella fase di attivazione, in relazione alla sicura disponibilità di spazi idonei ad accogliere portatori di interesse e pubblico; in tal senso sono state scelti i capoluoghi provinciali.

La gestione e la conduzione di ogni laboratorio sarà effettuata dalle Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome competenti per territorio.

Gli incontri distribuiti nel territorio del distretto saranno replicati in ognuna delle sedi indicate con identico argomento ma con specifico dettaglio ai bacini idrografici di riferimento.

Per temi specifici o per specifiche necessità anche di carattere logistico espresse durante lo sviluppo delle attività, potranno essere appositamente organizzate riunioni anche in sedi diverse da quelle specificate (percorso itinerante).

In virtù delle specifiche competenze in materia di tutela e gestione delle acque assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano dei rispettivi statuti, eventuali attività di consultazione pubblica in tali territori, saranno concordate fra le Autorità di

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

11

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

bacino e le Amministrazioni Provinciali.

BACINO

1) Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco

2) Bacino dell'Adige (transfrontaliero)

3) Bacino del Brenta-Bacchiglione

4) Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante

5) Bacino del Sile

6) Bacino del Piave

7) Bacino della pianura pra Piave e Livenza

8) Bacino del Livenza

9) Bacino del Lemene

10) Bacino del Tagliamento

11) Bacino scolante nella laguna di Marano-Grado

12) Bacino dello Slizza (transfrontaliero)

13) Bacino dell'Isonzo (transfrontaliero)

14) Bacino del Levante (transfrontaliero)

Localizzazione del laboratorio

Verona

Padova

Venezia

Treviso/Belluno

Pordenone

Udine

Gorizia

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

12

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

L'avvio del presente progetto di informazione e partecipazione pubblica sarà effettuato attraverso un apposito evento di lancio (kick off meeting) in occasione del quale sarà illustrato il piano di informazione e partecipazione pubblica.

L'evento di lancio sarà effettuato a Venezia nel periodo gennaio/febbraio 2013.

Lo schema di attivazione del percorso di informazione è illustrato nella Figura riportata

più sotto.

Come si potrà notare, l'evento di lancio sarà preceduto dall'avviso di pubblicazione delle presenti "Misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica" (sulla G.U., sui B.U.R., sul sito del Distretto e sui siti istituzionali), affinché sullo stesso, e per i successivi 6 mesi, sia possibile formulare eventuali osservazioni (art. 66 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 14 direttiva 2000/60/EC).

L'istituto dell'osservazione avrà il compito di recepire eventuali migliorie o integrazioni al piano di comunicazione. Come già segnalato, al fine di rendere la più ampia possibile la diffusione delle informazioni, sono previsti un aggiornamento della mappa degli stakeholder su diretta segnalazione dei medesimi, nonché la possibilità, su richiesta, di effettuare sedute di laboratorio itineranti.

PUBBLICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE

Entro il 22 dicembre 2012

EVENTO DI LANCIO

Venezia, gennaio/febbraio 2013

Attivazione dei laboratori sul territorio febbraio 2013

Verona

Padova 	Gorizia

Venezia

Udine

Treviso/ 	Pordenone

Belluno

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

13

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

4.4. Ulteriori strumenti di informazione pubblica

La partecipazione attiva ha lo scopo di promuovere l'accesso alle informazioni e ai documenti di riferimento, anche da remoto, al fine di favorire la più ampia diffusione delle conoscenze utilizzate per le diverse fasi del processo di elaborazione del PdG-AO.

Per promuoverla sarà utilizzato anche il sito internet dedicato (www.alpiorientali.it) dal quale sarà dunque possibile ricevere e scaricare ogni informazione e ogni documento utile alla partecipazione.

Il sito conterrà anche i link ai siti correlati e di interesse quali ad esempio quelli delle Regioni/Provincie Autonome.

Attraverso il sito saranno pubblicati e resi consultabili tutti i documenti riferibili al

processo di aggiornamento del piano, ed in particolare:

-	un documento preliminare comprensivo dell'analisi delle caratteristiche del

distretto, degli impatti e dell'analisi economica dell'utilizzo idrico e recante la valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque a

partire dal mese di dicembre 2013;

-	il progetto di aggiornamento del PdG-AO, a partire dal mese di dicembre 2014;

-	il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica a partire dal mese di dicembre 2014

(solo nel caso di positiva verifica di assoggettabilità come illustrato nel capitolo 2);

-	il parere motivato delle autorità competenti.

Le attività di comunicazione oltre allo strumento sopra richiamato comprenderanno sistematici comunicati stampa e/o segnalazioni con mailing list in ordine ai vari argomenti che verranno sviluppati. In linea generale riguarderanno le fasi di informazione, consultazione, partecipazione.

Nell'ambito delle disponibilità sarà anche promossa la partecipazione a programmi televisivi nelle reti locali.

Nella tabella che segue vengono riassunte per sommi capi le varie attività.

Iniziative per la

divulgazione

Incontri pubblici

Attività

• Forum di avvio della partecipazione pubblica (Venezia, gennaio/febbraio 2013) • Per ogni laboratorio apposito evento di informazione al pubblico finalizzato ad

illustrare la funzione ed il ruolo dei laboratori sul territorio, nonché i calendari ed i

contenuti delle attività

• Per ogni laboratorio apposito evento di illustrazione delle varie fasi di

implementazione del piano.

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

14

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

Iniziative per la

divulgazione

Pubblicazioni sul sito

dedicato al Piano di

Gestione del distretto idrografico delle Alpi

Orientali

Posta elettronica

Comunicati stampa e/o

segnalazione con mailing

list in ordine a:

Programmi televisivi

Attività

- Misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica

- Riferimenti riguardanti documenti di pianificazione sugli argomenti trattati

Attivazione di specifici indirizzi di posta elettronica:

- consultazione@alpiorientali.it

• avviso di deposito sulla Gazzetta Ufficiale delle Misure adottate in materia di

informazione e consultazione pubblica

• comunicazione della data di presentazione del Misure adottate in materia di

informazione e consultazione pubblica ed avvio della fase della partecipazione

• comunicazione di avvio della partecipazione pubblica per il Piano di Gestione del

distretto idrografico delle Alpi Orientali

• Calendario delle varie attività dei laboratori

• Segnalazione di aggiornamenti ed avvenimenti significativi

• Promozione della comunicazione attraverso la partecipazione a

dibattiti/trasmissioni televisive

4.5. Articolazione dei processi di partecipazione attiva presso i laboratori

Lo scopo della partecipazione attiva è lo scambio fra Amministrazioni competenti all'elaborazione del PdG-AO e le realtà locali, di informazioni utili nella fase progettuale, cogliendo i diversi punti di vista, le esperienze e le idee del pubblico e delle parti interessate.

In relazione alle specifiche scadenze del calendario di aggiornamento del piano ed ai procedimenti correlati (valutazione ambientale strategica), sono state individuate tre

distinte fasi:

-	la FASE 1: INFORMAZIONE

-	la FASE 2: CONSULTAZIONE

-	la FASE 3:PARTECIPAZIONE

4.5.1. Fase 1 - INFORMAZIONE

Questa fase ha lo scopo di mettere a disposizione degli SH le conoscenze normative, tecniche e scientifiche che presuppongono l'implementazione del PdG-AO. In tal senso risulta indispensabile definire un glossario comune che permetta lo sviluppo del percorso di partecipazione utilizzando un linguaggio comprensibile ed univoco.

Oggetto degli incontri sarà prevalentemente l'illustrazione del PdG-AO vigente nelle

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

15

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

sue articolazioni, nonchè un aggiornamento dello stato ambientale dei corpi idrici.

FASE 1 - da gennaio 2013 a luglio 2013

Periodo

Da

Febbraio 2013

Maggio 2013

A

Aprile 2013

Giugno 2013

Contenuti

N. 1 incontro

- Inquadramento normativo e glossario;

- Architettura del PdG-AO vigente

N. 1 incontro

- le pressioni e gli impatti che insistono sui corpi idrici;

- Stato ambientale ed obiettivi ambientali dei corpi idrici

- Monitoraggi

4.5.2. Fase 2 - CONSULTAZIONE

La FASE 2 di consultazione è finalizzata ad un confronto fra Autorità procedenti e SH funzionale alla definizione degli aspetti e delle questioni più significative, pertinenti ed utili a definire un quadro di conoscenze ambientali, economiche e sociali del territorio. Gli esiti di questa fase saranno utilizzati al fine di organizzare un'azione di piano efficace, sostenibile e condivisa con le comunità locali.

A supporto per questa fase sono previste in linea di massima le seguenti attività nei

laboratori:

FASE 2 - da settembre 2013 a ottobre 2014

Periodo

Da

Settembre 2013

Gennaio 2014

Settembre 2014

A

Ottobre 2013

Marzo 2014

Ottobre 2014

Contenuti

N. 1 incontro

- Illustrazione dell'impostazione metodologica del documento preliminare comprensivo

dell'analisi delle caratteristiche del distretto, degli impatti e dell'analisi economica dell'utilizzo idrico e recante la valutazione globale provvisoria dei principali problemi di

gestione delle acque

- Recepimento e discussione di indicazioni degli SH

N. 1 incontro

- Illustrazione del documento preliminare comprensivo dell'analisi delle caratteristiche del

distretto, degli impatti e dell'analisi economica dell'utilizzo idrico e recante la valutazione

globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque

N. 1 incontro

- Illustrazione dell'impostazione metodologica per la definizione obiettivi di piano e del

programma di misure

- Recepimento e discussione di indicazioni degli SH

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

16

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

L'illustrazione del "documento preliminare comprensivo dell'analisi delle caratteristiche del distretto, degli impatti e dell'analisi economica dell'utilizzo idrico e recante la valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque" sarà effettuata in un unico incontro a scala distrettuale o al più, ove richiesto, in un incontro per ogni Regione/Provincia Autonoma del Distretto.

4.5.3. Fase 3 - PARTECIPAZIONE

La FASE 3 di partecipazione è dedicata ad illustrare come le indicazioni ed i contributi emersi dagli incontri precedenti siano stati considerati nell'elaborazione dei documenti progettuali di piano compresi quelli previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In linea di massima sono previste le seguenti attività:

FASE 3 - da settembre 2014 a giugno 2015

Periodo

Da

Febbraio 2015

Aprile 2015

A

Aprile 2015

Maggio 2015

Contenuti

N. 1 incontro

- Illustrazione del Progetto di Piano

- Recepimento e discussione di indicazioni degli SH

N. 1 incontro

- Illustrazione del Rapporto Ambientale (nel caso di positiva verifica di assoggettabilità)

L'illustrazione della Rapporto Ambientale sarà effettuata in un unico incontro a scala distrettuale o al più, ove richiesto, in un incontro per ogni Regione/Provincia Autonoma del Distretto.

Se richiesti, nelle diverse fasi, potranno essere sviluppati incontri di approfondimento tematico.

Nell'ambito degli incontri citati ovvero attraverso gli strumenti di informazione, quale ad esempio il sito internet, saranno illustrate le modalità attraverso cui sarà garantito il dovuto coordinamento, previsto dall'art. 9 della Direttiva Alluvioni (2007/60/CE), tra l'applicazione della direttiva citata e della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE).

4.6. Esiti del processo di partecipazione pubblica e modalità di gestione dei

risultati emersi

Gli esiti delle varie fasi del processo di partecipazione saranno sintetizzati in appositi documenti che saranno di volta in volta pubblicati sul sito internet e saranno opportunamente tenuti in considerazione nell'elaborazione del PdG-AO.

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

17

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

Lo stesso documento di aggiornamento del piano, a norma di quanto previsto dalla

DQA, conterrà, quale propria parte integrante, una sintesi degli esiti della consultazione.

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

18

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

5. Attività di consultazione transfrontaliera

Questa attività riguarderà in particolare:

-	il bacino del fiume Isonzo il cui territorio, come noto, ricade per due terzi in Slovenia

e per il rimanente terzo in Italia;

-	il bacino del fiume Timavo, che ricade anch'esso parzialmente in territorio sloveno

e in territorio italiano assume la denominazione di "bacino del Levante".

-	Il bacino del fiume Adige, che presenta una porzione molto limitata in territorio

Svizzero.

Va poi tenuto conto che costituiscono parte integrante del territorio distrettuale, ancorchè non recapitanti nel mare Adriatico, alcune limitate porzioni dell'area montana, più propriamente appartenenti, sotto il profilo eminentemente idrografico, al bacino del

fiume Danubio; si tratta in particolare, procedendo da ovest verso est:

-	del bacino del torrente Drava,

-	del bacino del torrente Slizza.

Lo sviluppo delle attività di consultazione transfrontaliera avverrà attraverso i canali formali, secondo le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 152/2006; soggetto di riferimento per la consultazione transfrontaliera con la Repubblica di Slovenia sarà la Commissione Mista per l'Idroeconomia, costituita a seguito degli accordi di Osimo.

In relazione a elementi specifici e di rilievo potranno essere stabiliti incontri sul tema.

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

19

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

NON

ASSOGGETTABILE

2012

Allegato 1 - Cronoprogramma delle attività

QUADRO SINOTTICO DI INTEGRAZIONE TRA LE MISURE DI CONSULTAZIONE PREVISTE DALL'ART. 14 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E LE MISURE DI CONSULTAZIONE DEL PROCEDIMENTO VAS

2013AGO 	2016

DIC

22/12

GEN FEB MAR APR MAG GIU

LUG

SET OTT NOV

DIC

22/12

GEN FEB

MAR

APR MAG GIU 2014 AGO LUG

SET OTT NOV

DIC

22/12

GEN FEB MAR APR MAG GIU 2015AGO LUG

SET

OTT NOV

DIC

22/12

GEN FEB MAR

Pubbl cazione del calendario delle attività e misure di i	Pubblicazione del progetto di 	Pubblicazione del documento di

consultazione 	Pubblicazione del documento 	aggiornamento del piano 	aggiornamento del piano

preliminare comprensivo dell'analisi delle

Adempimenti previsti

dall'art. 14 della direttiva

quadro acque

30/6

Termine del periodo per eventuali

osservazioni su calendario e misure di

consultazione

caratteristiche del distretto, degli impatti e dell'analisi economica dell'utilizzo idrico e recante la valutazione globale provvisoria

dei principali problemi di gestione delle

acque

30/6

Termine del periodo per eventuali

osservazioni sulla documento

preliminare

30/6

Termine del periodo per eventuali

osservazioni sul progetto di

aggiornamento del piano

22/12

Elaborazione del rapporto ambientale

preliminare

22/3

22/12

Pubbl cazione del rapporto i

ambientale e della sintesi non

tecnica

30/6

Provvedimento di verifica di 	Termine del periodo per eventuali

assogettabilità alla VAS 	osservazioni sul rapporto ambientale (*)

Verifica di assoggettabilità

alla valutazione

ambientale strategica

30/6

ASSOGGETTABILE

Termine del periodo per a consultazione tra l

autorità competenti n materia ambientale (art. 13, i	30/9

D.Lgs. 152/2006) (*)

Termine per 'espressione del parere motivato l

da parte delle autorità competenti (*)

La procedura di VAS sul 'aggiornamento l

del Piano di gestione si conclude

Percorso di informazione e consultazione pubblica

INFORMAZIONE

Documenti soggetti a consultazione pubblica

Scadenze temporali individuate dalle procedure

Atti e procedimenti da attivare solo in caso di esito favorevole della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS

CONSULTAZIONE

PARTECIPAZIONE

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

20

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

APPENDICE 1 - Elenco preliminare dei soggetti portatori

di interessi

Tutti i comuni del distretto idrografico Alpi Orientali e inoltre i seguenti soggetti:

AMMINISTRATORI

CONFEDERAZIONE ELVETICA - DATEC

REPUBBLICA D'AUSTRIA

REPUBBLICA DI SLOVENIA

13ª COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL SENATO

8ª COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) DELLA CAMERA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE, E DELLE

POLITICHE SOCIALI,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AUTORITÀ D'AMBITO "ORIENTALE TRIESTINO" AUTORITÀ D'AMBITO "ORIENTALE GORIZIANO"

AUTORITÀ D'AMBITO "FRIULI CENTRALE"

AUTORITÀ D'AMBITO "OCCIDENTALE"

AUTORITÀ D'AMBITO INTERREGIONALE "LEMENE"

A.T.O. ALTO VENETO A.T.O. BACCHIGLIONE

A.T.O. BRENTA

A.T.O. LAGUNA DI VENEZIA

A.T.O. POLESINE C/O PROVINCIA ROVIGO

A.T.O. VALLE DEL CHIAMPO A.T.O. VENETO ORIENTALE

A.T.O. VERONESE

AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

PROVINCIA DI GORIZIA

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

21

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

PROVINCIA DI PORDENONE

PROVINCIA DI TRIESTE

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIA DI BELLUNO PROVINCIA DI PADOVA PROVINCIA DI ROVIGO PROVINCIA DI TREVISO PROVINCIA DI VENEZIA PROVINCIA DI VERONA PROVINCIA DI VICENZA PROVINCIA DI MANTOVA

ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - ARPA FVG

ARPA DIPARTIMENTO DI MANTOVA

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE BOLZANO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

FRUITORI DELLA RISORSA IDRICA

USO POTABILE/ IGIENICO SANITARIO

UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI)

GEMEINDENVERBAND / CONSORZIO DEI COMUNI

BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU / COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL VENOSTA

BEZIRKSGEMEINSCHAFT EISACKTAL / COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL ISARCO

BEZIRKSGEMEINSCHAFT WIPPTAL / COMUNITÀ COMPRENSORIALE WIPPTAL

ACQUA POTABILE ASP SPA

ACQUA POTABILE AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE

ACQUA POTABILE CENTRO VENETO SERVIZI

ACQUA POTABILE POLESINE ACQUE

A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA

TRENTINO SERVIZI

A.S.M. TIONE

ARA PUSTERTAL AG / ARA PUSTERIA S.P.A.

ECO-CENTER

STADTWERKE BRUNECK / AZIENDA PUBLISERVIZI BRUNICO

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO DELLA

PROVINCIA DI TRENTO

ALTO VICENTINO SERVIZI

ALTO TREVIGIANO SERVIZI (EX SCHIEVENIN GESTIONE, EX CONSORZIO SCHIEVENIN ALTO

TREVIGIANO)

PIAVE SERVIZI ASI BASSO PIAVE

CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE

CENTRO IDRICO NOVOLEDO

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

22

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

ACEGAS APS

AIM

POIANA

IRISACQUA

AMGA

ACQUE VERONESI

AGSM

ASM BRESSANONE

AGS - AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

USO AGRICOLO/ ITTIOGENICO

CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA - TAGLIAMENTO

CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA

CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA - MEDUNA CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINO EUGANEO BERICO

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE

CONSORZIO BIM ADIGE (CORTINA D'AMPEZZO - BL)

CONSORZIO BIM ADIGE (CRESPADORO - VI)

CONSORZIO BIM ADIGE (VERONA) CONSORZIO BIM ADIGE (TRENTO)

CONSORZIO BIM ADIGE (BOLZANO)

CONSORZIO BIM BACCHIGLIONE

CONSORZIO BIM CHIESE CONSORZIO BIM DRAVA

CONSORZIO BIM PIAVE (TONADICO - TN)

CONSORZIO BIM PIAVE (S.VIGILIO DI MAREBBE - BZ)

CONSORZIO BIM SARCA MINCIO GARDA

CONSORZIO AGRO VERONESE-TARTARO-TIONE

CONSORZIO B.I.M. BRENTA

CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO

LANDESVERBAND FÜR BONIFIZIERUNGS-, BEWÄSSERUNGS- UND

BODENVERBESSERUNGSKONSORTIEN / FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI DI

BONIFICA, IRRIGAZIONE E MIGLIORAMENTO FONDIARIO

CONSORZIO DI BONIFICA VALLE VENOSTA

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

23

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

CONSORZIO DI BONIFICA FOCE PASSIRIO - FOCE ISARCO

CONSORZIO DI BONIFICA ISARCO - MONTE

CONSORZIO DI BONIFICA MONTE SALORNO

CONSORZIO VALDADIGE TERRADEIFORTI

ASTRO ASSOCIAZIONE TROTICOLTORI TRENTINI, S.COOP.AGR.

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA

USO IDROELETTRICO

USO RICREATIVO

ENEL

EN&EN EDISON

ETSCHWERKE / AZIENDA ENERGETICA

SENERGA VERBAND DER SÜDTIROLER ELEKTRIZITÄTSWERKE / FEDERAZIONE DELLE

AZIENDE ENERGETICHE ALTOATESINE

SEL

DOLOMITI EDISON ENERGY SRL

HYDRO DOLOMITI ENEL SRL

SOCIETÀ ELETTRICA COOPERATIVA ALTO BUT (SECAB) IDROELETTRICA VALCANALE S.A.S.

EDIPOWER

EUSEBIO ENERGIA

SOCIETÀ COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA

LANDESVERBAND DER TOURISMUSORGANISATIONEN / AZIENDA PROVINCIALE APT

CANOA CLUB TRENTO

ASSOCIAZIONE PESCATORI BRENTA

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI TRENTINI

ALTRE ASSOCIAZIONI DI PESCATORI

SAT SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI

LANDESFISCHEREIVERBAND SÜDTIROL / UNIONE PESCA ALTO ADIGE

F.I.P.S.A.S

PARCO NATURALE MONTE CORNO PARCO NATURALE DELLO SCILIAR PARCO NATURALE DELLO STELVIO

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO COMITATO DI GESTIONE PER LA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PARCO NATURALE DI FANES-SENES-BRAIES

PARCO NATURALE GRUPPO DI TESSA

PARCO NATURALE PUEZ-ODLE

PARCO NATURALE REGIONALE ADAMELLO BRENTA

PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO

PARCO NATURALE VEDRETTE DI RIES-AURINA

PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

24

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE

PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI PARCO REGIONALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA

NAVIGAZIONE INTERNA

FRUITORI DEL TERRITORIO

AUTORITÀ PORTUALE TRIESTE

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

CAPITANERIA DI PORTO DI CAORLE

CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE

SISTEMI TERRITORIALI

ASPO CHIOGGIA

A.S.A.T. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE DELLA PROV. TRENTO

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

ASSOCIAZIONE AUTONOMA ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI -

KMEČKA ZVEZA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI

ASSOCIAZIONE CONTADINI TRENTINI A.C.T.

ASSOCIAZIONE ECONOMICA SLOVENA

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA - REGIONE VENETO

ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI - BELLUNO ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI - PADOVA ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI - VENEZIA ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI - VERONA

C.G.I.L - TRENTO

C.I.S.L. U.R.S. - TRENTO

COLDIRETTI TRENTO

CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI VENEZIA CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI BELLUNO CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI PADOVA CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI VICENZA CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI VERONA CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI ROVIGO

CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO

CONFAGRICOLTURA VENETO

CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

25

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PROVINCIA ROVIGO - POLICENTRO 2. PIANO

CONFARTIGIANATO - UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI PADOVA CONFARTIGIANATO - UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI VERONA

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

CONFCOMMERCIO - ASCOM BELLUNO CONFCOMMERCIO - ASCOM PADOVA CONFCOMMERCIO - ASCOM ROVIGO CONFCOMMERCIO - ASCOM VENEZIA CONFCOMMERCIO - ASCOM VICENZA CONFCOMMERCIO - UNIONE VENEZIA

CONFCOMMERCIO - VERONA

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA BELLUNO CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA VENEZIA

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - REGIONE VENETO

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA PADOVA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA VICENZA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA VERONA

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA DI TRENTO

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA ROVIGO

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI SEDE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA SEDE REGIONALE DEL

FRIULI VENEZIA GIULIA

CONFEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI COMITATO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI - COLDIRETTI FEDERAZIONE

REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO

E DELLE PICCOLA E MEDIA IMPRESA - C.N.A. - FRIULI VENEZIA GIULIA

CONFESERCENTI BELLUNO

CONFESERCENTI -COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI - SEDE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

CONFESERCENTI -COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI - SEDE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

CONFESERCENTI PADOVA

CONFESERCENTI REGIONE VENETO

CONFESERCENTI ROVIGO CONFESERCENTI VENEZIA CONFESERCENTI VERONA CONFESERCENTI VICENZA

CONFINDUSTRIA - BELLUNO C\O PALAZZETTO REVIVISCAR

CONFINDUSTRIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CONFINDUSTRIA - PADOVA CONFINDUSTRIA - ROVIGO

CONFINDUSTRIA - UNINDUSTRIA VENEZIA

CONFINDUSTRIA - VENETO CONFINDUSTRIA - VERONA CONFINDUSTRIA - VICENZA

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

26

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI PONTEROSSO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA AUSSA CORNO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLO SPILIMBERGHESE

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ECONOMICO DELLA ZONA PEDEMONTANA ALTO

FRIULI

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE FEDERAZIONE COLTIVATORI TRENTINI A.I.C.

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BELLUNO FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BOLZANO

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PADOVA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ROVIGO FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI VERONA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI VICENZA

FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE UNIONI AGRICOLTORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI VENETO

SHV-CNA

SEILBAHNVERBAND / ASSOCIAZIONE ESERCENTI TRASPORTI A FUNE

SÜDTIROLER BAUERNBUND / UNIONE AGRICOLTORI E COLTIVATORI DIRETTI ALTOATESINI

SÜDTIROLER BERATUNGSRING FÜR OBST UND WEINBAU / CENTRO DI CONSULENZA PER LA

FRUTTI- E VITICOLTURA

U.C.T.S. UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA DI SERVIZIO DELLA PROV. TRENTO

U.C.T.S. UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA DI SERVIZIO DELLA PROV. BOLZANO

UNIONE ALBERGATORI E PUBBLICI ESERCENTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

UNIONE ARTIGIANI E PICCOLA INDUSTRIA DI BELLUNO

UNIONE CONTADINI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PMI

UNIONE REGIONALE ECONOMICA SLOVENA

UNTERNEHMERVERBAND DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN / ASSOIMPRENDITORI ALTO

ADIGE

U.I.L. - TRENTO

SOCIETA' CIVILE

ASSOCIAZIONI/ COMITATI

AMICI DELLA TERRA - VENETO

ASSOCIAZIONE CULTURALE E AMBIENTALISTA "NOUR"

C.I.R.F

DACHVERBAND FÜR NATUR UND UMWELTSCHUTZ

FEDERNATURA C/O PRO NATURA CARSICA

FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO

GREENPEACE ITALIA - TRENTINO

GREENPEACE - TRIESTE

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

27

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

ITALIA NOSTRA ALTO ADIGE

ITALIA NOSTRA BELLUNO

ITALIA NOSTRA - CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

ITALIA NOSTRA MANTOVA

ITALIA NOSTRA PADOVA ITALIA NOSTRA ROVIGO

ITALIA NOSTRA TRENTINO

ITALIA NOSTRA VENEZIA ITALIA NOSTRA VERONA ITALIA NOSTRA VICENZA

LEGAMBIENTE ALTO ADIGE

LEGAMBIENTE PADOVA LEGAMBIENTE ROVIGO

LEGAMBIENTE TRENTINO

LEGAMBIENTE VENETO LEGAMBIENTE VENEZIA LEGAMBIENTE VERONA LEGAMBIENTE VICENZA

LIPU PADOVA LIPU ROVIGO

LIPU TRENTINO - ALTO ADIGE

LIPU VENETO LIPU VENEZIA LIPU VERONA LIPU VICENZA

WWF BELLUNO WWF BOLZANO

WWF PADOVA WWF ROVIGO

WWF ITALIA - TRENTINO

WWF VENETO WWF VENEZIA WWF VERONA

WWF VICENZA OASI - WWF "STAGNI DI CASALE"

WWF ITALIA - MANTOVA

ADICONSUM ALTO ADIGE

ADICONSUM BELLUNO ADICONSUM PADOVA ADICONSUM ROVIGO

ADICONSUM TRENTINO

ADICONSUM VENETO ADICONSUM VENEZIA ADICONSUM VERONA ADICONSUM VICENZA

ADOC TRENTINO

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

28

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

CODACONS PADOVA

CODACONS ROVIGO - BASSA PADOVANA - ESTE

CODACONS VENETO CODACONS VENEZIA

CODACONS VERONA - VICENZA

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

FEDERCONSUMATORI BELLUNO FEDERCONSUMATORI PADOVA FEDERCONSUMATORI ROVIGO

FEDERCONSUMATORI TRENTINO - ALTO ADIGE

FEDERCONSUMATORI VENETO FEDERCONSUMATORI VENEZIA FEDERCONSUMATORI VERONA FEDERCONSUMATORI VICENZA LEGA CONSUMATORI BELLUNO

LEGA CONSUMATORI MARGHERA (VE)

LEGA CONSUMATORI PADOVA LEGA CONSUMATORI ROVIGO

LEGA CONSUMATORI TRENTINO ALTO ADIGE

LEGA CONSUMATORI VERONA LEGA CONSUMATORI VICENZA

LVH - APA

MOVIMENTO CONSUMATORI VENEZIA (COMITATO REGIONALE)

MOVIMENTO CONSUMATORI VERONA MOVIMENTO CONSUMATORI VICENZA

RICERCA/ PROFESSIONISTI

MUSEO CIVICO DI ROVERETO

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI

FONDAZIONE E. MACH - IASMA

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - VERONA

FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI

C.N.R. - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA CNR DIPARTIMENTO TERRA E AMBIENTE

CNR DIPARTIMENTO ENERGIA E TRASPORTI

CNR DIPARTIMENTO AGROALIMENTARE

CNR DIPARTIMENTO SISTEMI DI PRODUZIONE E PATRIMONIO CULTURALE CNR - IRPI (ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA)

CNR - IRSA (ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE)

CNR - CERIS (ISTITUTO DI RICERCA SULL'IMPRESA E LO SVILUPPO)

CNR - ISE (ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI)

CNR - ISMAR (ISTITUTO DI SCIENZE MARINE)

CNR - CRA CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

ENEA (ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE)

INEA (ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA)

ISTAT (ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA);

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

29

Aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

CENTRO DI ECOLOGIA TEORICA ED APPLICATA

SITE (SOCIETÀ ITALIANA DI ECOLOGIA).

CENSIS;

CENTRO EURO MEDITERRANEO PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - UFFICIO REGIONALE FVG

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI - FEDERAZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI - FEDERAZIONE REGIONALE DEL VENETO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FVG

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE VENETO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI DELLA REGIONE VENETO

ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI DELLA REGIONE FVG

ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

ORDINE DEI GEOLOGI - REGIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ORDINE DEI GEOLOGI - REGIONE DELLA LOMBARDIA

ORDINE DEI GEOLOGI - REGIONE DEL TRENTINO ALTO-ADIGE

ORDINE DEI GEOLOGI - REGIONE DEL VENETO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA: DIPARTIMENTI DI ARCHITETTURA, URBANISTICA E

RILEVAMENTO, DI AGRONOMIA AMBIENTALE E PRODUZIONI VEGETALI, DI BIOLOGIA, DI

INGEGNERIA IDRAULICA, MARITTIMA, AMBIENTALE E GEOTECNICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Misure in materia di informazione e consultazione pubblica

30